实训反思日志

姓名：韩昀良 班级：信管1402 学号：1408020205

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2017-6-19 | 开工，做了进度计划。  初步探索了aspx页面和bootstrap的兼容性，答案可行，<asp:button class=””></asp:button>。  确定项目范围，主做响应式，android在原有基础上修改。 |
| 2017-6-20 | 写完了分析与设计文档，加入了数据库设计和系统架构设计。  修改了进度计划，加入15级成员。  和15级开会，确认6.27开始合作。  实现了bootstrap支持的某个控件小屏幕显示而大屏幕不显示。（<div class=”visible-xs”></div>） |
| 2017-6-21 | 配置完了数据库服务器，新建了登录名hrdev。  用Open System Architect画了数据库模型并存档。  测试了数据库与IIS连接，不能用，意思ASP.NET Framework框架版本不匹配。  正在服务器安装vs2015。 |
| 2017-6-22 | VS2015安装完成。  数据库IIS连接成功，原因：1.ASP.NET框架版本底。2.数据库实例名没加“\SQLEXPRESS”。  开前期总结会，验收界面设计，指出改动，界面设计进入收尾阶段。  确定第二天上午任务整理界面、规范格式，以便生成嵌套分明的div标签；第二天下午测试Axure生成代码与Boot的兼容性。 |
| 2017-6-23 | SQL Server Express 2012 卸载，因为Express版本不可远程访问。  确定了不用Axure生成的源码做基础，而是比照原型重新开发。  网站导航条开发完成。  数据模型出现问题，管理员答疑表未添加，管理员是否合并到学员表出现分歧。 |
| 2017-6-24 | 文理楼513  写前端，视频页前端代码完成，基本响应式完成。  下午5点大雨，晚上放假 |
| 2017-6-25 | 安装了SQL Server 2012，是用百度云下载的，百度云在服务器下载的时候要去IE打开一个插件的权限。  SQL Server异地连接、调试成功。  图书馆借了五本书，《HTML5+CSS3+JavaScript》《AngularJS》《BootStrap》《Ajax》《ASP.NET》 |
| 2017-6-26 | 规定主页Dead Line，明天上午。  视频响应式测试成功，途径是Video标签。  本来用丁的插件FlowPlayer，手机不支持Flash，后来决定用Video标签。  服务器加了MIME类型“.mp4”“video/mp4”。  但是手机端播放，除了Chrome浏览器，其他的浏览器都出现了Video掩盖其他标签的情况。 |
|  |  |