实训反思日志

姓名：张思静 班级：信管1402班 学号：1408020223

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2017-6-19 | 实训第一天小组开会，根据之前的分析与设计报告确定了分工，确定我、马相帅、苏雪林三人用Axure画网页原型，开始手工设计页面，尽量完善页面功能，并完成了软件的安装。 |
| 2017-6-20 | 上午继续手工设计页面，下午开始用Axure设计平台管理员界面的原型，完成的以下红框部分页面的初始设计；初始设计时也应注意页面的美观度，应多借鉴已有平台的丰富功能。 |
| 2017-6-21 | 继续完善界面原型设计，基本功能不断丰富，并将界面之间的衔接通过点击事件实现；实现了下拉列表的功能；了解了更多Axure中的点击事件；时而觉着任务繁重，时而又小有成就感  探索过程还是有一些收获的 |
| 2017-6-22 | 画界面的最后一天，晚上开会对比发现自己界面有两大问题：  1.后台界美观度欠佳，和两位队友的设计相差甚远；2.界面设计没有很紧密地和数据库中表结构结合，操作逻辑考虑不周全 |
| 2017-6-23 | 结合昨晚开会队友提出的建议，重新梳理了管理员后台操作的逻辑并重新画了两个界面；不便于在Axure生成的html文件的基础上进行二次开发，且画界面已经超出了预期的三天时间，所以决定放弃先画好原型再开发的策略，而直接用html参考着部分原型写网页，以期加快进度。 |
| 2017-6-26 | 因为SQL server过期重新安装；把已设置好响应式布局的首页下半块和苏雪林的头部整合；尝试了首页课程推荐部分的数据绑定，但效果不理想；果然实践是学习知识的一种最直截了当的方法，学以致用很重要，对于陌生的知识只有沉得下心来学习才能真正有所收获。 |
| 2017-6-27 | 今天要做个深刻的自我检讨，主要从一下两个方面说起。首先，我和苏雪林昨天答应了队长把首页数据绑完并做好响应式布局，尽管任务已经处于逾期的状态，而到今天中午的时候还是没什么进展，数据绑定遇到了问题，关于datalist控件的使用没有搞明白，解决不了数据读取和响应式布局之间的矛盾，虽然又查了书籍和网页但是并没有深入了解，只是大概看看的心态，经过检查又被发现bootstrap的引用出了问题，页面布局根本没有真正实现响应式，布局文件和自己写的样式表部分有冲突，所以我们的任务就又拖到了下午，睡了午觉之后又是一下午的浑浑噩噩，思维被局限住了，找不到冲突解决方案。在队长的建议下，晚上才有了解决方法，但由于操作不熟练直到很晚才结束工作。以上拖延工期耽误整个项目进度的现状，的确是因为寒假、项目开始前没做充分技术准备，自己也深刻地认识到：未雨绸缪方能在风起云涌之时不乱了阵脚，这也是以后工作需要切记的，项目是有工期的，做任务必须给自己一个deadline。同时向队友们说一声抱歉。  另一方面，由于去年我是做安卓的，没有想到今年要全线做网站，是面对不曾涉及的领域如何快速高效学习的问题，同样是学习bootstrap，队友就能很快地上手，而我墨迹半天也还是迷迷糊，做项目本来就是一个边学边模仿的过程，所以当自己着急做完就猛敲代码的时候，真的会出现一堆奇奇怪怪的问题。所以，做之前先学学，有个大体了解，会做的更好。  －－不要只低头走路，要会抬头看路，即使是敲代码，也是这样。 |
| 2016-6-28 | 终于合并了首页，和雪林设计了问答区并实现了数据绑定。再次深刻感受到编代码是个边模仿边学习的过程，要尽量多利用开源的优势，在借鉴别人的代码的基础上学会修改是一个非常高效的做法，这大概就是所谓的活学活用吧。个人对今天的表现总体上还是比较满意的。明天继续加油！ |
| 2016-6-30 | 完成了后台已回答问题列表的设计；并实现数据绑定，多余字符省略显示，鼠标悬停显示详细信息；功能需要继续完善，包括记录太多生成滚动条或者分页 |
| 2017-7-1 | 完成已回答问题列表的滚动条设计；修改主页轮播图的样式；帮雪林写sql语句；修改管理员回答页的布局。  套用别人模板的时候，要学会试着用控制变量法找到关键因素 |
| 2017-7-2 | 完善了前台问答区界面，完成数据绑定  没有做什么关键性的东西，接受了队长的批评：主动学习新技术的意识不强，导致比别人学的晚学的慢，应该反思自己的态度。 |
| 2017-7-3 | 设计了后台课程中心的课程列表页面（课程类别、课程名称、课程简介、开课部门、开放度、课程价格），运用datalist完成课程数据的绑定，每行显示四个课程，美化排版；  搜索功能还未完成，在datalist绑定数据之后的样式改进方面遇到了问题 |
| 2017-7-4 | 完成了课程列表的搜索功能，搜索关键字为课程名或课程简介；与“新建课程”界面整合并优化两界面保持风格统一 |
| 2017-7-7 | 这几天设计了后台课程中心的单元列表界面，功能包括单元信息展示、编辑单元、删除单元  未探索出datalist传值方法 |
| 2017-7-8 | 学习利用datalist传多个参数的方法、页面间session传值、session过期的解决办法，bootstrap中模态框的使用，为界面对接和数据绑定做准备；测试上传课程和上传单元功能，修补bug |
| 2017-7-10 | 实现课程中心系列界面（课程列表、新建课程、单元列表、新建单元、编辑单元）的对接，多次测试协助雪林解决传文件过程中出现的问题；课程中心界面终于暂时告一段落 |
| 2017-7-11 | 今天进行后台界面的对接，包含管理员登录、课程中心、互动中心和统计中心；检查修改每个.aspx.cs文件的sql语句，用session传值实现动态绑定数据库的相关数据 |
| 2017-7-12 | 设计后台的评论中心，实现评论列表的展示、删除评论、搜索功能、分页功能，并通过gitkraken将该页面整合到后台中 |
| 2017-7-13 | 后台：完善登录界面的判定，让界面更友好；  统计中心按钮样式和统计列表样式的修改；  员工统计分页功能的修复；  前台：首页轮播图样式的修改；  前台评论区与后台评论管理对接，纠正了sql中的错误； |